
Informe revisión y retrospectiva (TRES)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

METODOLOGÍA DEL

DESARROLLO ÁGIL

Autores:

GARCÍA SEGURA, CARLOS

JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL

MARTOS VELA, ALBERTO

REINOSO ORTEGA, SANDRA

RUIZ LIMONES, ENRIQUE

TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO

# 

[**¿Qué ha salido bien?**](#_f3ht99d5dgv5) **3**

[**¿Qué ha salido mal?**](#_1iy8olblivv3) **3**

[**¿Qué mejoras vamos a aplicar para la siguiente iteración?**](#_64yd5qkymil2) **3**

[**Anexo: Acceso al repositorio**](#_hj4ozl8dir5n) **4**

## ¿Qué ha salido bien?

Se han realizado todas las tareas de boceto relacionadas con las historias de usuario programadas para esta iteración.

El equipo ha sabido adaptarse relativamente bien a la agregación de más historias de usuario y por ende de mayor número de tareas.

## ¿Qué ha salido mal?

La incorrecta estimación de tiempo de trabajo, que por suerte ha sido para bien y se ha realizado mucho más de lo estipulado. Esto ha sucedido por una mala estimación de la anterior práctica y por no saber si se incluía implementación o no. Un punto de historia de usuario es ahora un día. Antes cinco puntos de historia de usuario era un mes.

El mal uso del tablero por la complejidad que supone tenerlo en cartulina.

## ¿Qué mejoras vamos a aplicar para la siguiente iteración?

Mejor reparto entre los miembros del equipo de cómo se gestionan los cambios a nivel de que, una vez avisada la necesidad de revisión o cambio, haya algún rol específico como el de el gestor de calidad que se asegure de que se introduce el cambio en todos los documentos y otro rol como el de moderador que anote y prepare como punto de la siguiente reunión el asignarle una estimación de dificultad a la siguiente tarea.

Vamos a empezar a usar Jira para la generación de un tablero que usemos más en el día a día puesto que usar una cartulina y post it es terriblemente complejo.

Se fomentará el trabajar menos de golpe pero de una forma más continua acorde al tipo de metodología ágil del proyecto.

## 

## Anexo: Acceso al repositorio

Para acceder al repositorio basta con ir al enlace de Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1E8eCtvV62Z8BH4vPOtvjKNuycYsbi7md?usp=share_link>